**Проведение капитального ремонта в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на территории Муниципального образования город Ирбит в 2017 году**

 **Всего в 2017 году на территории города Ирбита ремонтируется 22 многоквартирных жилых домов:**

 Подрядная организация на строительно-монтажные работы ООО «Гранд» (контракт с 29.05.2017г. по 01.07.2018 г.):

 Строительный контроль: ООО «Стройкомп»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Система отопления |
| 1 | г. Ирбит, ул. Володарского, д. 10 | --- |
|  2 | г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 27 | --- |
| 3 | г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 39Б | --- |
| 4 | г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 41 | --- |
| 5 | г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д.46 | Готовность 100% |
| 6 | г. Ирбит, ул. Кирова, д. 40 | --- |
| 7 | г. Ирбит, ул. Красноармейская, д.9 | --- |
| 8 | г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 6 | --- |
| 9 | г. Ирбит, пер. Садовый, д. 6 | --- |
| 10 | г. Ирбит, ул. Советская, д. 99 | --- |
| 11 | г. Ирбит, ул. Советская,, д.101 | Готовность 100% |
| 12 | г. Ирбит, ул. Советская,, д.105 | --- |
| 13 | г. Ирбит, ул. Советская, д. 83 | --- |
| 14 | г. Ирбит, ул. Советская, д. 85 | --- |
| 15 | г. Ирбит, ул. Советская, д. 87 | --- |
| 16 | г. Ирбит, ул. Советская, д. 89 | --- |
| 17 | г. Ирбит, ул. Советская, д. 91 | --- |
| 18 | г. Ирбит, ул. Советская, д. 103 | --- |
| 19 | г. Ирбит, ул. Советская, д. 107 | --- |
| 20 | г. Ирбит, ул. Советская, д. 109 | --- |
| 21 | г. Ирбит, ул. Советская, д. 113 | --- |
| 22 | г. Ирбит, ул. Советская, д. 117 | --- |

 Работы ведутся согласно графика производства работ (с опережением).

 Отопление к отопительному сезону – готовность 100%

 Процент выполнения на 29.08.2017г. - 40%.