|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

ПЛАН

ремонта автомобильных дорог

на территории Муниципального образования город Ирбит

на 2020 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование дорог | Площадь ремонта, тыс. кв. м | Сроки выполнения |
| 1 | 2 | 4 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Александра Матросова  | 1759,28 м | по 01.07.2021 года |
| Белинского (от ж/д переезда до ул. Пролетарская) | 6,071 | по 01.11.2020 года |
| Кирова (от жилого дома № 2 по ул. Кирова до ул. Революции) | 16,403 | по 01.11.2020 года |
| Карла Маркса (участок от ул. Кирова до дома № 2 по ул. Промышленная) | 35,681 | по 01.11.2020 года |
| Советская (участок от ул. Щорса до въезда в город со стороны Байкалово) | 1,843 | по 01.07.2020 года |
| пер. Больничный | 1,513 | по 01.07.2020 года |
| Ленина (от ул. Кирова до ул. Красноармейская) | 4,150 | по 01.07.2020 года |
| Челюскинцев (от ул. Мальгина до ул. 50 лет Октября) | 0,035 | по 01.07.2020 года |

ПЛАН

ремонта тротуаров

на территории Муниципального образования город Ирбит

на 2020 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование дорог | Площадь ремонта, тыс. кв. м | Сроки выполнения |
| 1 | 2 | 4 |
| ул. Дорожная (участок от ул. Высоковольтная до пос. Кирпичный). | ж/б плитами 100 м | по 01.07.2020 года |
| ул. Транспортная (участок от ул. Комсомольская до ул. М. Гвардии) | 0,235 | по 01.07.2020 года |
| ул. Володарского (участок от ул. Орджоникидзе до ул. Ленина – четная сторона) | 0,473 | по 01.07.2020 года |
| ул. Маршала Жукова (участок от автобусной остановки до съезда к м.к.д №20 – по четной стороне) | 0,334 | по 01.07.2020 года |
| ул. Островского (от ул. Орджоникидзе до ул. Свободы) | 0,497 | по 01.07.2020 года |
| ул. Первомайская (участок от ул. Свободы до ул. Революции – четная сторона) | 0,450 | по 01.07.2020 года |
| ул. Советская (участок от ул. Комсомольская до ул. Мальгина) | 3,955 | по 01.07.2020 года |
| ул. Пролетарская (участок от ул. Мальгина до ул. Азева по четной и нечетной сторонам) | 2,188 | по 01.07.2020 года |
| ул. Фрунзе (участок от МКД №60 до ул. Маяковского – по нечетной стороне) | 0,350 | по 01.07.2020 года |
| ул. Революции  | 0,100 | по 01.07.2020 года |
| ИТОГО: | 8,582 |  |

Ямочный ремонт на территории Муниципального образования город Ирбит

на 2020 год (сроки выполнения по 15.06 2020 года)

 (перечень ремонтируемых объектов)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  | Наименование объекта | Площадь ремонтируемого участка, м2 |
| 1 | ул. Логинова | 500,0 |
| 2 | ул. Кирова | 550,0 |
|  | уч-к от стелы г. Ирбит до ул. Революции | 400,0 (350,0 – а/укл.) |
|  | уч-к от ул. Калинина до ул. Азева | 150,0 |
| 3 | ул. Маршала Жукова  | 50,0 |
| 4 | ул. Ленина | 500,0 |
| 5 | ул. Подгорная | 100,0 |
|  | уч-к от ул.А.Матросова до ул. Стекольного з-да  | 100,0 |
| 6 | ул. Дорожная | 150,0 |
| 7 | ул. Заводская | 60,0 |
| 8 | ул. Азева | 230,0 |
|  | уч-к от ул.Привокзальная до ж/б моста | 200,0 |
|  | Проезжая часть ж/б моста через р.Ница | 30,0 |
| 9 | ул. Привокзальная | 20,0 |
| 10 | ул. Высоковольтная | 250,0 (155,0 – а/укл.) |
| 11 | ул. Декабристов | 50,0 |
|  | уч-к от ул. Советская до ул. Первомайская | 50,0 |
| 12 | ул. Елизарьевых | 100,0 |
| 13 | ул.М.Горького | 70,0 |
| 14 | ул. Революции | 80,0 |
|  | уч-к от ул. Пролетарской до ул.К.Маркса | 80,0 |
| 15 | ул. Семилетки | 100,0 |
|  | уч-к от а.д.К-И-Т-Т до разворотного кольца | 100,0 |
| 16 | ул. Первомайская | 650,0 |
|  | уч-к от ул.Калинина до ул.50лет Октября | 500,0(устр. колеи) |
| 17 | ул. Свободы | 300,0 |
| 18 | ул. Мальгина | 50,0 |
|  | уч-к от ул. Пролетарской до ул.Р.Люксембург | 50,0 |
| 19 | ул. Р.Люксембург | 100,0 |
| 20 | ул. Коммуны | 50,0 |
| 21 | ул. Володарского | 20,0 |
| 22 | ул. Щорса | 550,0 |
|  | от ул. А. Матросова до объездной дороги от ул. Логинова до ул. Комсомольская | 500,0 |
|  | от ул. Советской до ул. А. Матросова | 50,0 |
| 23 | ул. 50лет Октября | 20,0 |
|  | уч-к от ул. Первомайской до ул. Пролетарская | 20,0 |
| 24 | ул. Пролетарская - ж./д. переезд | 51,0 |
| 25 | ул. Комсомольская | 50,0 |
|  | ИТОГО: | 4651,0 |