**«Строительство очистных сооружений**

**хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 10000 куб. м**

**в сутки города Ирбита Свердловской области»**

В 2018-2019 году по муниципальному контракту с ООО «Гепал» разработана проектно-сметная документация на строительство очистных сооружений на сумму 7 330 403,5 рублей.

В 2020 году направлена заявка на отбор по предоставлению в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП субсидий из областного бюджета бюджету Муниципального образования город Ирбит на строительство очистных сооружений.

Заявка прошла отбор и на основании постановления Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 27-ПП выделены финансовые средства на строительство очистных сооружений из областного бюджета.

Общая стоимость строительства очистных сооружений составляет 854 122,721 тыс. руб., в том числе 387 160,40 тыс. руб. из областного бюджета и 466 962,321 тыс. руб. из местного бюджета. Строительство объекта запланировано на 2021-2023 годы.

В 2021 году заключено Соглашение с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Городского округа «город Ирбит» Свердловской области на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры от 03.03.2021 №17.

В настоящее время через Департамент государственных закупок Свердловской области проводятся процедуры электронных аукционов с целью заключения следующих муниципальных контрактов:

1) осуществление строительного контроля по объекту: «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 10000 куб. м в сутки города Ирбита Свердловской области, начальная максимальная цена контракта 11 791, 900 тыс. руб., срок выполнения работ по 20.12.2023 года:

- 29.07.2021 – размещение закупки;

- 09.07.2021 – окончание приема заявок;

- 11.08.2021 – проведение аукциона;

- 30.08.2021 – заключение муниципального контракта;

2)выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 10000 куб. м в сутки города Ирбита Свердловской области», начальная максимальная цена контракта 840 622,540 тыс. руб., срок выполнения работ по 20.12.2023 года:

- 02.08.2021 – размещение закупки;

- 16.08.2021 – окончание приема заявок;

- 16.08.2021 – проведение аукциона;

- 30.08.2021 – заключение муниципального контракта.