Администрация Городского округа «город Ирбит»

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 мая 2022 года  № 721 -ПА

г. Ирбит

Об итогах отопительного периода 2021-2022 годов

и подготовке жилищно-коммунального комплекса города Ирбита

к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

В   целях  анализа  результатов прохождения отопительного периода 2021-2022 годов и своевременной подготовки жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 30 Устава Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, администрация Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Принять к сведению информацию об итогах отопительного периода 2021-2022 годов (приложение №1).

- Утвердить  План  мероприятий  по подготовке жилищно-коммунального комплекса  города   Ирбита   к    работе   в   осенне-зимний  период 2022-2023 годов (приложение №2).

- Рекомендовать руководителям предприятий, имеющим на своем балансе теплоисточники, тепловые сети, водопроводные сети и насосные станции, электрические сети:

- обеспечить выполнение Плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса города Ирбита к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов и обеспечить готовность объектов в установленные сроки;

- принять необходимые меры по погашению потребленных ранее энергоресурсов;

- обеспечить резерв материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилом фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад к незамедлительной ликвидации возможных аварий на системах электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения;

- предоставить в отдел городского хозяйства администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области в срок до 02 сентября 2022 года акты готовности объектов к работе в зимних условиях.

- Рекомендовать руководителям предприятий, имеющих на своем балансе теплоисточники:

- в срок до 01 июля 2022 года заключить (пролонгировать) договоры на поставку топлива;

- в срок до 10 сентября 2022 года обеспечить создание запасов основного и резервного топлива в соответствии с установленными нормативами на теплоисточниках, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения.

- Рекомендовать руководителям управляющих компаний:

- обеспечить выполнение Плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса города Ирбита к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов;

- организовать гидравлическую промывку внутридомовых систем отопления многоквартирных домов с составлением актов выполненных работ в срок до 08 июля 2022 года;

- предоставить акты готовности муниципальных жилых домов к работе в осенне-зимний период поставщикам тепловой энергии и в отдел городского хозяйства администрации  Городского  округа   «город Ирбит»  Свердловской области в срок до 02 сентября 2022 года;

- заключить   договора   с  поставщиками   тепловой   энергии     в   срок  до   01 сентября 2022 года.

- Рекомендовать    руководителям   организаций жилищно-коммунального комплекса  и управляющих компаний предоставить в установленные сроки статистическую     отчетность     о    выполнении   мероприятий,   начиная   с  01 июня 2022 года по 01 октября 2022 года в отдел городского хозяйства администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.

- Отделу городского хозяйства администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области:

- обеспечить контроль выполнения Плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса города Ирбита к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов;

- обеспечить     статистическую      отчетность      по формам  1-ЖКХ  (зима),  2-ЖКХ (зима), 3-ЖКХ (зима), по федеральной форме  «Сведения о подготовке ЖКХ Свердловской области к работе в зимних условиях и о ходе отопительного сезона»;

- согласовать паспорта готовности жилищного фонда, теплоисточников, инженерных сетей к работе в зимних условиях.

- Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства    Муниципального     образования город Ирбит «Жилкомсервис» в срок до 01 сентября 2022 года произвести заготовку дров.

- Рекомендовать главному врачу государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбитская центральная городская больница» принять необходимые меры по подготовке учреждений здравоохранения к работе в зимний период 2022-2023 годов.

- Возложить персональную ответственность за своевременную подготовку объектов к работе в зимних условиях и за своевременную оплату потребленных топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями:

- в части учреждений образования – на начальника Управления образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области;

2) в части подготовки учреждений культуры, физической культуры и спорта – на начальника Управления культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области С.С. Лобанова.

- Настоящее постановление опубликовать в Ирбитской общественно-политической газете «Восход» и разместить на официальном сайте Городского округа «город Ирбит» Свердловской области в сети «Интернет» (http://moirbit.ru).

Глава Городского округа

«город Ирбит» Свердловской области                                                                  Н.В. Юдин

Приложение №1

к постановлению администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

от  27 мая 2022 года № 721-ПА

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах отопительного периода 2021-2022 годов

Проведение   подготовительных   работ   к  отопительному  периоду  2021-2022 годов осуществлялось в соответствии с постановлением администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 25.05.2021 № 806-ПА «Об итогах отопительного периода 2020-2021 годов и подготовке жилищно-коммунального комплекса города Ирбит к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов».

По результатам проведенной в октябре 2021 года Уральским управлением Ростехнадзора проверки о готовности Городского округа «город Ирбит» Свердловской области к отопительному периоду 2021-2022 годов, муниципальным образованием получен паспорт готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов.

Запланированные мероприятия по подготовке жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону 2021-2022 года выполнены в установленные сроки. За  счет  средств  местного  бюджета   произведен  ремонт  участков тепловых   сетей    общей  протяженностью  0,98  км  на  сумму 1,0 миллион рублей.

Инженерная  инфраструктура  города  была  своевременно подготовлена к     работе    в    зимний    период    2021 - 2022    годов    и    в    соответствии    с постановлением администрации  Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 09.09.2021 № 1423-ПА «О начале отопительного периода 2021-2022 годов»  запуск котельных начался 15 сентября 2021 года. Объекты  социально-культурного  назначения и жилой фонд были своевременно подключены к системам отопления, в помещениях обеспечен температурный режим. Аварийных ситуаций в период запуска систем отопления не допущено.

В  целом  в  период  прохождения  отопительного сезона 2021 - 2022 годов серьезных нарушений в работе системы тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения допущено не было. О всех возникающих аварийных ситуациях информация  в  круглосуточном  режиме  сообщалась  на  телефон Единая дежурно-диспетчерская служба (по телефону 6-21-32, 112) и предпринимались меры по своевременному их устранению. Возникавшие незначительные аварийные ситуации и технологические нарушения были устранены в нормативные сроки.

Основной причиной возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства является высокая изношенность коммунальных сетей.

Для  оперативного решения вопросов по ликвидации нештатных ситуаций  на  объектах и сетях жилищно-коммунального обеспечения во всех ресурсоснабжающих организациях и управляющих компаниях были созданы и осуществляли свою  деятельность  аварийные  бригады.

В  течение  отопительного  сезона  все котельные работали в нормативном режиме. Администрацией города осуществлялся ежедневный контроль за соблюдением утвержденных температурных графиков работы котельных.

Отопительный  сезон на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской   области  завершен 11 мая 2022 года на основании постановления  администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 5.05.2022 № 617-ПА «Об окончании отопительного периода 2021-2022 годов на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области».

Финансовые  показатели  прохождения  отопительного  сезона  2021-2022 годов:

задолженность потребителей жилищно-коммунальных услуг за предоставленные топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составила:

| Наименование ТЭР | 15.09.2021 млн.руб. | 11.05.2022 млн.руб. | Увеличение (+), уменьшение (-) млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| За тепловую энергию | 33,087 | 28,996 | - 4,091 |
| За эл.энергию | 27,541 | 16,084 | - 11,457 |
| Всего: | 60,628 | 45,080 | - 15,548 |

С целью  погашения  задолженности  проводятся  совещания  с  участием ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, организаций-потребителей  топливно-энергетических  ресурсов.

На  территории  Городского  округа  «город Ирбит» Свердловской области  работают Акционерное общество «Расчетный  Центр Урала» и Акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс»,  которые  ведут  работу  по  агентским  договорам,  заключенным  с организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, и осуществляют взыскание задолженности, путем ведения претензионной - исковой работы.

|  |  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации Городского округа "город Ирбит" Свердловской области от 27 мая 2022 года № 721 -ПА |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План |  |
|  |  | мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса города Ирбита |  |
|  |  | к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов |  |
|  | № п/п | Наименование мероприятий, исполнитель | Сроки исполнения | Ориентировочная стоимость, тыс.руб. | Ответственный за исполнение от организации | Ответственный от администрации |
|  |  | Ремонт тепловых сетей |
|  |  | Филиал Акционерного общества "Регионгаз-инвест" |
|  | 1 | Ремонт электродвигателей | до 01.09.2022 | - | Бедрин А.А. | Юдин Н.В. |
|  | 2 | Ремонт оборудования КИПа (преобразователи расхода, сигнализаторы, датчики и т.д.), установочное эл.оборудование (частотные преобразователи и т.д.) | до 01.09.2022 | - | Бедрин А.А. | Юдин Н.В. |
|  | 3 | Приобретение материалов, запасных частей и комплектующих к оборудованию для проведения ППР котельных: |  |  |  |  |
|  |  | - детали трубопроводов | до 01.09.2022 | - | Бедрин А.А. | Юдин Н.В. |
|  |  | - затворы поворотные | до 01.09.2022 | - | Бедрин А.А. | Юдин Н.В. |
|  |  | - задвижки стальные | до 01.09.2022 | - | Бедрин А.А. | Юдин Н.В. |
|  |  | - арматура автоматическая (клапаны эл.магн., обратные клапаны, фильтры) | до 01.09.2022 | - | Бедрин А.А. | Юдин Н.В. |
|  |  | - сварочные электроды | до 01.09.2022 | - | Бедрин А.А. | Юдин Н.В. |
|  |  | - трубы стальные в ППУ изоляции | до 01.09.2022 | - | Бедрин А.А. | Юдин Н.В. |
|  |  | - теплообменники, ЗИП | до 01.09.2022 | - | Бедрин А.А. | Юдин Н.В. |
|  |  | - установочное эл.оборудование | до 01.09.2022 | - | Бедрин А.А. | Юдин Н.В. |
|  |  | - горелочное оборудование | до 01.09.2022 | - | Бедрин А.А. | Юдин Н.В. |
|  |  | - ЗИП к установкам дозирования | до 01.09.2022 | - | Бедрин А.А. | Юдин Н.В. |
|  |  | - насосное оборудование | до 01.09.2022 | - | Бедрин А.А. | Юдин Н.В. |
|  |  | - подшипники | до 01.09.2022 | - | Бедрин А.А. | Юдин Н.В. |
|  |  | - торцевые уплотнения | до 01.09.2022 | - | Бедрин А.А. | Юдин Н.В. |
|  |  | - металлопрокат | до 01.09.2022 |  |  |  |
|  |  | - тепловая изоляция (огнеупорные материалы: мастика, смеси) | до 01.09.2022 | - | Бедрин А.А. | Юдин Н.В. |
|  |  | - тепловая изоляция (ППУ полуцилиндры, маты минераловатные) | до 01.09.2022 | - | Бедрин А.А. | Юдин Н.В. |
|  | 4 | Благоустройство территории после проведения работ на тепловых сетях | до 01.09.2022 | - | Бедрин А.А. | Юдин Н.В. |
|  | 5 | Приобретение инструмента, приспособлений, инвентаря | до 01.09.2022 | - | Бедрин А.А. | Юдин Н.В. |
|  | 6 | Оборудование КИПиА | до 01.09.2022 | - | Бедрин А.А. | Юдин Н.В. |
|  | 7 | Услуги спецтехники | до 01.09.2022 | - | Бедрин А.А. | Юдин Н.В. |
|  |  | Итого по плану: |  | 6090,00 |  |  |
|  |  | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | Муниципальное унитарное предприятие Городского округа "город Ирбит" Свердловской области "Водоканал-сервис" |
|  |  | Участки водопроводных сетей |  |  |  |  |
|  | 8 | Ремонт теплотрассы Д 100 мм - 50 м на участке ВОС | до 30.07.2022 | 500,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
|  | 9 | Установка блочного модуля (хлораторное отделение) на участке ВОС | до 30.09.2022 | 300,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
|  | 10 | Ремонт водопровода Д 100 мм - 300 м по ул. Добролюбова д.62 - 64 | до 30.05.2022 | 2651,51 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
|  | 11 | Ремонт водопровода Д 110 мм - 360 м по ул. Ленина от ул. Коммуны до ул. Володарского | до 30.06.2022 | 3000,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
|  | 12 | Ремонт водопровода Д 63 мм - 100 м по ул. Пролетарская до ГК | до 30.07.2022 | 405,86 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
|  | 13 | Ремонт водопровода Д 110 мм - 120 м, Д 63 мм - 20 м по ул. Мальгина, 54 - ул. Коммуны | до 1.09.2022 | 958,25 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
|  | 14 | Ремонт водопровода Д 32 мм - 160 м в пер. Больничный | до 1.08.2022 | 558,63 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
|  | 15 | Замена резервуара на скв. По ул. Логинова | до 1.10.2022 | 800,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
|  | 16 | Ремонт водопроводных колодцев 10 шт | до 1.09.2022 | 160,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
|  | 17 | Промывка канализационного коллектора Д 400 мм - 4500 м (четная сторона) от ул. Пролетарская до ул. Ницинская | до 1.09.2022 | 1500,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
|  | 18 | Ремонт канализационных колодцев 10 шт | до 1.09.2022 | 200,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
|  | 19 | Ремонт карусели второго вторичного отстойника на участке ОС | до 1.06.2022 | 300,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
|  | 20 | Чистка иловых полей и песковых карт на участке ОС | до 1.09.2022 | 700,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
|  | 21 | Замена рабочих колес на насосах № 7, 8 в ГКНС | до 1.08.2022 | 400,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
|  | 22 | Ремонт теплотрассы Д 50 мм - 20 м на участке ВОС | до 1.08.2022 | 280,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
|  |  | Итого по плану: |  | 12714,25 |  |  |
|  |  | Работы в многоквартирных домах (жилой фонд) |
|  |  | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "Южилкомплекс" |
|  | 23 | МКД ул. Александра Матросова, 80: Замена обратного трубопровода отопления п.1,4 с увеличеснием диаметра | до 01.09.2022 | 1030,20 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 24 | МКД ул. Белинского, 2: замена выпусков канализации под. 1-8 | до 01.09.2022 | 160,00 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 25 | МКД ул. Белинского, 4: замена выпусков канализации под. 6,8 | до 01.09.2022 | 50,00 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 26 | МКД ул. Белинского, 6: замена отопления на чердаке | до 01.09.2022 | 250,00 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 27 | МКД ул. Горького, 1: замена врезок отопления в подвале | до 01.09.2022 | 100,00 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 28 | МКД ул. Горького, 2: кап. ремонт отмостки | до 01.09.2022 | 52,60 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 29 | МКД ул. Горького, 8: кап. ремонт отмостки | до 01.09.2022 | 148,80 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 30 | МКД ул. Комсомольская, 2: установить расш.баки на системе отопления на чердаке 4 шт, установить 3/А на вводе отопления | до 01.09.2022 | 20,00 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 31 | МКД ул. Комсомольская, 76: замена ЗА системы отопления под. 1-5 | до 01.09.2022 | 100,00 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 32 | МКД ул. Карла Маркса, 50: ремонт подвальных помещений | до 01.09.2022 | 15,00 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 33 | МКД ул. Логинова, 1б: кап.ремонт отопления в подвале | до 01.09.2022 | 1592,00 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 34 | МКД ул. Логинова, 32: ремонт темп.шва со стороны фасада кв.43 | до 01.09.2022 | 15,00 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 35 | МКД ул. Мамина-Сибиряка, 6: кап. ремонт отопления в подвале | до 01.09.2022 | 1691,40 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 36 | МКД ул. Молодой Гвардии, 2: замена обратного трубопровода отопления | до 01.09.2022 | 150,00 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 37 | МКД ул. Маршала Жукова, 6: замена подающего трубопровода сист. ГВС п 2-6 | до 01.09.2022 | 118,30 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 38 | МКД ул. Маршала Жукова, 6: кап.ремонт фасада и подвала | до 01.09.2022 | 1200,00 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 39 | МКД ул. Маяковского, 11: устройство крылец у п. 1,2 | до 01.09.2022 | 30,00 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 40 | МКД ул. Мальгина, 41: замена стояков отопления п. 7 | до 01.09.2022 | 90,00 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 41 | МКД ул. Мальгина, 41: замена ввода системы отопл.п.1 до ОДПУ | до 01.09.2022 | 55,00 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 42 | МКД ул. Островского, 61: кап.ремонт э/монтажные работы | до 01.09.2022 | 424,00 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 43 | МКД ул. Орджоникидзе, 35а: кап.ремонт отмостки (2 этап) | до 01.09.2022 | 259,20 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 44 | МКД ул. Первомайская, 47: замена стояков отопления п.7 | до 01.09.2022 | 40,00 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 45 | МКД ул. Первомайская, 47: ревизия, ремонт эл.щитков в п.1,2,3 | до 01.09.2022 | 30,00 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 46 | МКД ул. Пролетарская, 72: установка УУ отопления | до 01.09.2022 | 180,00 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 47 | МКД ул. 50 лет Октября, 37: замена радиаторов отопления в коридорах | до 01.09.2022 | 50,00 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 48 | МКД ул. 50 лет Октября, 44: замена стояков отопления в п.10 | до 01.09.2022 | 30,00 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 49 | МКД ул. Свердлова, 10 к 1: установить З/А отопления на 1/2 МКД | до 01.09.2022 | 35,00 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 50 | МКД ул. Свердлова, 10 к 1: ремонт вентиляции п.2 | до 01.09.2022 | 165,00 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 51 | МКД ул. Свердлова, 10 к 2: установить З/А на вводе отопления в МКД | до 01.09.2022 | 20,00 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 52 | МКД ул. Свердлова, 14: замена З/А на вводе ГВС | до 01.09.2022 | 15,00 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 53 | МКД ул. Свердлова, 19: кап.ремонт отопления в подвале | до 01.09.2022 | 386,30 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 54 | МКД ул. Стахановская, 2: кап.ремонт отопления в подвале | до 01.09.2022 | 1000,00 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 55 | МКД ул. Фрунзе, 51: замена обр. тр-да отопления диам. 63 | до 01.09.2022 | 30,00 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  | 56 | МКД ул. Чернышевского, 2: замена стояков отопления п.1,2,3 (частично) | до 01.09.2022 | 180,00 | Дружинин А.В. | Юдин Н.В. |
|  |  | Итого по плану: |  | 9712,80 |  |  |
|  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Резерв" |
|  | 57 | МКД Ул. Комсомольская 39: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.07.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 58 | МКД Ул. Комсомольская 39: Ревизия прибора учета тепла | до 01.07.2022 | 7,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 59 | МКД Ул. Комсомольская 39: Проведение гидравлических испытаний | до 01.07.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 60 | МКД ул.Свердлова 26: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.07.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 61 | МКД ул.Свердлова 26: Ревизия прибора учета тепла | до 01.07.2022 | 7,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 62 | МКД ул.Свердлова 26: Проведение гидравлических испытаний | до 01.07.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 63 | МКД ул.Мальгина 17: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.07.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 64 | МКД ул.Мальгина 17: Ревизия прибора учета тепла | до 01.07.2022 | 7,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 65 | МКД ул.Мальгина 17: Проведение гидравлических испытаний | до 01.07.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 66 | МКД ул.50 лет Октября 23: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.07.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 67 | МКД ул.50 лет Октября 23: Ревизия прибора учета тепла | до 01.07.2022 | 7,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 68 | МКД ул.50 лет Октября 23: Проведение гидравлических испытаний | до 01.07.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 69 | МКД ул.50 лет Октября 23: Ремонт магистрали отопления | до 01.09.2022 | 100,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 70 | МКД ул.Елизарьевых 33: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.07.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 71 | МКД ул.Елизарьевых 33: Ревизия прибора учета тепла | до 01.07.2022 | 7,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 72 | МКД ул.Елизарьевых 33: Проведение гидравлических испытаний | до 01.07.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 73 | МКД ул.Елизарьевых 28: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.08.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 74 | МКД ул.Елизарьевых 28: Ревизия прибора учета тепла | до 01.08.2022 | 7,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 75 | МКД ул.Елизарьевых 28: Проведение гидравлических испытаний | до 01.08.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 76 | МКД ул.Елизарьевых 28: Ремонт магистрали отопление в подвале | до 01.09.2022 | 80,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 77 | МКД ул.Елизарьевых 28 А: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.08.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 78 | МКД ул.Елизарьевых 28 А: Ревизия прибора учета тепла | до 01.08.2022 | 7,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 79 | МКД ул.Елизарьевых 28 А: Проведение гидравлических испытаний | до 01.08.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 80 | МКД ул.Елизарьевых 28 Б: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.08.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 81 | МКД ул.Елизарьевых 28 Б: Ревизия прибора учета тепла | до 01.08.2022 | 7,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 82 | МКД ул.Елизарьевых 28 Б: Проведение гидравлических испытаний | до 01.08.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 83 | МКД ул.Елизарьевых 28 В: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.08.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 84 | МКД ул.Елизарьевых 28 В: Ревизия прибора учета тепла | до 01.08.2022 | 7,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 85 | МКД ул.Елизарьевых 28 В: Проведение гидравлических испытаний | до 01.08.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 86 | МКД ул.Елизарьевых 28 В: Ремонт магистрали отопление | до 01.09.2022 | 10,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 87 | МКД ул.Калинина 23: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.08.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 88 | МКД ул.Калинина 23: Ревизия прибора учета тепла | до 01.08.2022 | 7,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 89 | МКД ул.Калинина 23: Проведение гидравлических испытаний | до 01.08.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 90 | МКД ул.Калинина 30: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 91 | МКД ул.Калинина 30: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2022 | 7,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 92 | МКД ул.Калинина 30: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 93 | МКД ул.Калинина 30: замена канализационных выпусков | до 01.09.2022 | 40,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 94 | МКД ул.Калинина 32: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.08.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 95 | МКД ул.Калинина 32: Ревизия прибора учета тепла | до 01.08.2022 | 7,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 96 | МКД ул.Калинина 32: Проведение гидравлических испытаний | до 01.08.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 97 | МКД ул. Коммуны 111: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.08.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 98 | МКД ул. Коммуны 111: Ревизия прибора учета тепла | до 01.08.2022 | 7,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 99 | МКД ул. Коммуны 111: Проведение гидравлических испытаний | до 01.08.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 100 | МКД ул. Коммуны 111: ремонт придомовых канализационных колодцев | до 01.09.2022 | 30,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 101 | МКД ул. Коммуны 111: капитальный ремонт кровли | до 01.09.2022 | 1500,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 102 | МКД ул. 50 лет Октября 46: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.08.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 103 | МКД ул. 50 лет Октября 46: Ревизия прибора учета тепла | до 01.08.2022 | 7,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 104 | МКД ул. 50 лет Октября 46: Проведение гидравлических испытаний | до 01.08.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 105 | МКД ул. Советская 64: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 106 | МКД ул. Советская 64: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2022 | 7,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 107 | МКД ул. Советская 64: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 108 | МКД ул. Советская 64: Ремонт магистрали отопления | до 01.09.2022 | 150,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 109 | МКД ул. Азева 29: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 110 | МКД ул. Азева 29: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2022 | 7,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 111 | МКД ул. Азева 29: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 112 | МКД ул. Декабристов 51: чистка дымоходов | до 01.09.2022 | 5,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 113 | МКД ул. Декабристов 51: частичная замена кровли | до 01.09.2022 | 500,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 114 | МКД ул. Логинова 38 А: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 115 | МКД ул. Логинова 38 А: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2022 | 7,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 116 | МКД ул. Логинова 38 А: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 117 | МКД ул. Логинова 38 А: Ремонт магистрали отопления | до 01.09.2022 | 50,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 118 | МКД ул.Логинова 38 Б: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 119 | МКД ул.Логинова 38 Б: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2022 | 7,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 120 | МКД ул.Логинова 38 Б: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 121 | МКД ул.Логинова 38 Б: Ремонт внутриподвальной части системы отопления | до 01.09.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 122 | МКД ул.50 лет Октября 41а: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети | до 01.09.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 123 | МКД ул.50 лет Октября 41а: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2022 | 7,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 124 | МКД ул.50 лет Октября 41а: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 125 | МКД ул. Первомайская 34: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  |  | МКД ул. Первомайская 34: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2022 | 7,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 126 | МКД ул. Первомайская 34: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 127 | МКД ул. Первомайская 34: капитальный ремонт системы водоотведения | до 01.09.2022 | 1000,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 128 | МКД ул. Советская 55: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 129 | МКД ул. Советская 55: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2022 | 7,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 130 | МКД ул. Советская 55: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 131 | МКД ул. Калинина 34: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 132 | МКД ул. Калинина 34: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2022 | 7,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 133 | МКД ул. Калинина 34: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 134 | МКД ул. Свердлова 1: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 135 | МКД ул. Свердлова 1: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2022 | 7,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 136 | МКД ул. Свердлова 1: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 137 | МКД ул. Азева 35: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 138 | МКД ул. Азева 35: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2022 | 7,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 139 | МКД ул. Азева 35: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2022 | 8,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  | 140 | МКД ул. Азева 35: капитальный ремонт кровли | до 01.09.2022 | 1500,00 | Ерженков И.С. | Юдин Н.В. |
|  |  | Итого по плану: |  | 5525,00 |  |  |
|  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания района" |
|  | 141 | МКД ул.Береговая 20а: частичная замена канализации в подвале | до 01.09.2022 | 11,30 | Речкалов И.Р. | Юдин Н.В. |
|  | 142 | МКД ул.Береговая 20а: частичный ремонт крыши (кв.22) | до 01.09.2022 | 4,80 | Речкалов И.Р. | Юдин Н.В. |
|  | 143 | МКД ул.Береговая 20а: косметический ремонт подъездов | до 01.09.2022 | 10,63 | Речкалов И.Р. | Юдин Н.В. |
|  | 144 | МКД ул.Орджоникидзе 59: ремонт и ревизия электрощита | до 01.09.2022 | 4,10 | Речкалов И.Р. | Юдин Н.В. |
|  | 145 | МКД ул.Орджоникидзе 59: замена светильников | до 01.09.2022 | 3,60 | Речкалов И.Р. | Юдин Н.В. |
|  |  | Итого по плану: |  | 34,43 |  |  |
|  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Ваш дом" |  |  |  |  |
|  | 146 | Ремонт кровли шиферная (30 м²) | до 01.09.2022 | 100,00 | Дудина Г.А. | Юдин Н.В. |
|  | 147 | Ремонт кровли мягкая (300 м²) | до 01.09.2022 | 260,00 | Дудина Г.А. | Юдин Н.В. |
|  | 148 | Ремонт козырьков над поъездами (5 шт) | до 01.09.2022 | 230,00 | Дудина Г.А. | Юдин Н.В. |
|  | 149 | Ревизия запорной арматуры на стояках отопления,ГВС,ХВС (190 шт) | до 01.09.2022 | 850,00 | Дудина Г.А. | Юдин Н.В. |
|  | 150 | Замена вводных кранов на системе отопления (4 шт.) | до 01.09.2022 | 70,00 | Дудина Г.А. | Юдин Н.В. |
|  | 151 | Замена почтовых ящиков (40 шт.) | до 01.09.2022 | 54,00 | Дудина Г.А. | Юдин Н.В. |
|  | 152 | Замена лавочек (10 шт) | до 01.09.2022 | 58,00 | Дудина Г.А. | Юдин Н.В. |
|  | 153 | Косметический ремонт в подъездах (10 подъездов) | до 01.09.2022 | 1260,00 | Дудина Г.А. | Юдин Н.В. |
|  | 154 | Ремонт подвальных окон (8 шт) | до 01.09.2022 | 40,00 | Дудина Г.А. | Юдин Н.В. |
|  | 155 | Утепление межпонельных швов (2100 м) | до 01.09.2022 | 1500,00 | Дудина Г.А. | Юдин Н.В. |
|  | 156 | Благоустройство придомовых территорий | до 01.09.2022 | 100,00 | Дудина Г.А. | Юдин Н.В. |
|  | 157 | Монтаж ОДПУ по отоплению | до 01.09.2022 | 180,00 | Дудина Г.А. | Юдин Н.В. |
|  |  | Итого по плану: |  | 4702,00 |  |  |
|  |  | Итого по всем мероприятиям: |  | 38778,48 |  |  |
|  |  | Использованы следующие сокращения: |  |  |  |  |
|  |  | МКД - многоквартирный дом |  |  |  |  |
|  |  | ГВС - горячее водоснабжение |  |  |  |  |
|  |  | ХВС - холодное водоснабжение |  |  |  |  |
|  |  | ОДПУ - общедомовой прибор учета |  |  |  |  |