Администрация Городского округа «город Ирбит»

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28  декабря  2022 года № 2314 -ПА

г. Ирбит

Об утверждении комплексной программы «Развитие микрорайона «Комсомольский» в Городском округе «город Ирбит»

Свердловской области» до 2027 года

В соответствии с постановлением администрации Городского округа «город Ирбит»  Свердловской области от 02.12.2022 №2073-ПА «Об утверждении Порядка формирования и реализации комплексных программ Городского округа «город Ирбит» Свердловской области», постановлением администрации Городского округа «город Ирбит»  Свердловской области от 09.12.2022 № 2113-ПА «О разработке комплексной программы «Развитие микрорайона «Комсомольский» в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» до 2027 года», в целях обеспечения социально-экономического развития Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, руководствуясь Уставом Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, администрация Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексную программу «Развитие микрорайона «Комсомольский» в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» до 2027 года» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Отделу организационной работы и документообеспечения администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области (www.moirbit.ru).

Глава Городского округа

«город Ирбит» Свердловской области                                                              Н.В. Юдин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

от 28.12.2022 года № 2314 - ПА

«Об утверждении комплексной программы «Развитие микрорайона «Комсомольский» в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области»

до 2027 года»

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие микрорайона «Комсомольский» в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» до 2027 года»

## ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ МИКРОРАЙОНА «КОМСОМОЛЬСКИЙ» В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ИРБИТ» СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ДО 2027 ГОДА»

| 1. | Заказчик - координатор комплексной программы «Развитие микрорайона «Комсомольский» в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» до 2027 года (далее – комплексная программа) | Администрация Городского округа «город Ирбит» Свердловской области (отдел городского хозяйства) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчики комплексной программы | Администрация Городского округа «город Ирбит» Свердловской области (заместитель главы администрации (по вопросам строительства и градостроительства); отдел городского хозяйства); Управление образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области; Управление культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области. |
| 3. | Цели и задачи комплексной программы | Цель: создание новых элементов жилой застройки и социальной инфраструктуры для обеспечения удовлетворения потребностей жителей микрорайона «Комсомольский» в благоприятной среде для повседневной жизнедеятельности. Задачи: 1) повышение эффективности и обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса; 2) развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; 3) создание условий для доступного и качественного образования; 4) создание условий для развития массовых форм физической культуры и спорта, усиления их профилактической, оздоровительной, воспитательной направленности для сохранения и укрепления здоровья детей, подростков и молодежи, организации активного отдыха населения. 5) улучшение жилищных условий граждан; 6) повышение уровня благоустройства и комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения. |
| 4. | Важнейшие целевые показатели комплексной программы | 1) ввод дополнительных мощностей инженерных сетей протяженностью; 2) ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей; 3) протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения; 4) ввод мест в муниципальных общеобразовательных организациях; 5) ввод мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях; 6) доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области; 7) годовой объем ввода жилья в мкр. «Комсомольский»; 8) количество дворовых территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства; 9) количество общественных территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства. |
| 5. | Перечень подпрограмм комплексной программы | - |
| 6. | Сроки реализации комплексной программы | 2023 - 2027 годы |
| 7. | Объёмы и источники финансирования комплексной программы | всего – 2 398 426,08 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет -1 094 552,19 тыс. рублей; местный бюджет – 1 232 043,02 тыс. рублей; внебюджетные источники – 71 830,87 тыс. рублей. Программа не является расходным обязательством администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области и реализуется в рамках мероприятий, предусмотренных в муниципальных программах |
| 8. | Ожидаемые конечные результаты реализации комплексной программы | 1) ввод дополнительных мощностей инженерных сетей протяженностью 4 км; 2) протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения 5 км; 3) ввод 550 мест в муниципальных образовательных организациях; 4) ввод 270 мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях; 5) увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 70,5%; 6) увеличение показателя обеспеченности торговыми площадями на 1000 жителей до 1649 кв.м.; 7) ввод в эксплуатацию жилых домов общей площадью не менее 11,7 тыс. кв. м.; 8) реализация не менее 2 проектов комплексного благоустройства дворовых территорий; 9) комплексное благоустройство 1 общественной территории. |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МИКРОРАЙОНА «КОМСОМОЛЬСКИЙ» В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ИРБИТ» СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ДО 2027 ГОДА»

В южной части Городского округа «город Ирбит» Свердловской области расположена лесопарковая зона - массив Бугры с живописным рельефом, сосновыми и сосново-березовыми лесами, вблизи которого располагается жилой микрорайон «Комсомольский», требующий проведения мероприятий, направленных на освоение свободных территорий под жилищное строительство, развитие территории жилой и многофункциональной застройки, а также благоустройство открытых общественных пространств.

Жилой микрорайон «Комсомольский» в городе Ирбит (далее - микрорайон) следует рассматривать как социально планировочный элемент городской среды, который в свою очередь включает следующие компоненты:

- кварталы существующей жилой и общественно-деловой застройки;

- территория зоны жилых домов усадебного типа;

- территория озеленения общего пользования;

- улично-дорожная сеть.

Численность населения, проживающая на территории микрорайона составляет - 4 124 человека, жилищный фонд составляет – 89,491 тыс. кв.м., количество многоквартирных домов – 18 единиц, количество индивидуальных жилых домов – 229 единиц.

Существует ряд недостатков в данном микрорайоне, которые необходимо решить для комфортного проживания его жителей:

1) микрорайон не отвечает современным требованиям градостроительной политики. На территории микрорайона существует потребность в предприятиях общественного питания и торговли, в том числе аптек, полностью отсутствуют общественно-деловые центры;

2) на весь микрорайон имеется только 1 дошкольное образовательное учреждение и отсутствует школа, детям различного возраста приходится посещать образовательные учреждения в других районах города;

3) на территории микрорайона недостаток объектов физкультурно-оздоровительного характера и для занятий спортом на улице;

4) отсутствие зон отдыха для жителей микрорайона;

5) не обеспечены централизованными  системами водоснабжения и канализации кварталы индивидуальной жилой застройки;

6) часть дорог требует ремонта.

В 2020 году была проведена работа по проекту планировки территории и проекта межевания территории микрорайона «Комсомольский». Схема планировочного решения застройки территории представлена на рисунке 1.

Комплексная программа была разработана с учетом проекта  планировки микрорайона, с целью создания новых элементов жилой застройки и социальной инфраструктуры и призвана обеспечить удовлетворение  потребностей населения территории в благоприятной среде для повседневной жизнедеятельности.

### Глава 1. РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Жилищно-коммунальный комплекс - наиболее важная часть городского хозяйства, основной задачей которой является создание условий для комфортного проживания жителей Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.

Газификация.

Для создания комфортных условий проживания жителей Городского округа «город Ирбит» Свердловской области и повышения качества коммунальных услуг значительное внимание уделяется вопросам развития газовых сетей.

В 2019 году построен наружный газопровод в мкр. «Комсомольский» по улицам: Локаторная, Лесопарковая, Хомутова, Шестовских, Серкова, Усадебная, Юбилейная, Сосновая, Отрадная, Бирюкова, пер. Светлый города Ирбита Свердловской области». Общая протяженность газопровода 5,2 км, получена техническая возможность для газификации 250 домов частного сектора.

В 2022 году построен наружный газопровод мкр. «Комсомольский» по улицам: Локаторная, Лесопарковая, Хомутова, Шестовских, Серкова, Усадебная, Юбилейная, Сосновая, Отрадная, Бирюкова, пер. Светлый города Ирбита Свердловской области. Участок ГСН 2». Общая протяженность газопровода 2,085 км. В ходе работ выполнено 125 выводов к границам земельных участков в мкр. «Комсомольский».

Рисунок 1. Схема планировочного решения застройки мкр. «Комсомольский».

Теплоснабжение.

В рамках реализации комплексной программы запланировано обеспечить централизованной системой теплоснабжения объекты общественного и       социального назначения.

Источником теплоснабжения являются существующая газовая котельная, проектируемая газовая котельная, расположенная по ул. Маршала Жукова мощностью 0,035 Гкал/час, у проектируемого жилого комплекса и проектируемая газовая котельная мощностью 0,387 Гкал/ч, расположенная около проектируемого детского сада по ул. Богдана Хмельницкого. Общая мощность котельных принята 11,86 Гкал/час. Проектом планировки запланирована двухтрубная система теплоснабжения, подземной прокладки. Уточнение диаметров труб будет выполняться на этапах рабочего проектирования. Для проектируемой жилой застройки проектом также предусматривается теплоснабжение от автономных источников, работающих на газовом топливе.

Водоснабжение и водоотведение.

Для надежности системы водоснабжения проектной территории предусматривается «закольцованность» водопроводной сети. Трассировка водопровода и протяженность определится рабочим проектом.

В рамках реализации комплексной программы также планируется 100% обеспечение проектной застройки централизованной канализацией.

Централизованной системой водоотведения предлагается обеспечить многоквартирную жилую застройку и объекты общественно-делового назначения. Канализование застройки решается путем присоединения проектных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к существующей сети водоотведения, с дальнейшим отведением на очистные сооружения города.

Отведение хозяйственно-бытовых стоков с территории микрорайона  решается с помощью системы напорных и самотечных коллекторов, проложенных в соответствии с рельефом. Трассировка канализационных коллекторов планируется по территории кварталов проектируемых многоквартирных жилых домов, по пер. Дальний.

Расчёт диаметров канализационных коллекторов, мероприятия по реконструкции существующих коллекторов будут выполняться на этапах рабочего проектирования.

В рамках комплексной программы в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства запланирована реализация инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и по развитию газификации.

### Глава 2. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Планировочные решения улично-дорожной сети предложены с учетом создания условий безопасности движения посредством следующих основных положений:

- формирование проезжей части согласно нормативным показателям;

- организация примыканий и пересечений с учетом допустимых радиусов поворота транспортных средств;

- разделение пешеходного и транспортного движения.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в микрорайоне «Комсомольский» составляет – 7,6 км.

В рамках реализации комплексной программы в период 2023-2027 годы запланированы следующие мероприятия в отношении дорог общего пользования местного значения:

1) по мероприятию - «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» по улицам Бирюкова 1/1, Лесопарковая 1/1, Локаторная 1/1, Отрадная, Серкова 1/1, Сосновая  1/1, Усадебная, Хомутова № 1/1, Шестовских, Юбилейная 1-а, пер. Светлый № 1/1 (общей протяженностью 5 км):

- проведение изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации - 2023-2024 годы, выполнение работ - 2025-2026 годы;

2) по мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений» по ул. Богдана Хмельницкого - разработка проектно-сметной документации начнется в 2024-2025 годы, выполнение работ по ремонту – 2026 год;

3) по мероприятию «Ремонт дорог и искусственных дорожных сооружений»:

- по ул. Маршала Жукова - выполнение работ в 2023 году;

- по ул. Пригородного лесничества» - выполнение работ в 2024 году;

- ремонт проезда от ул. Маршала Жукова до остановки ул. Комсомольская -выполнение работ в 2024 году;

Для создания комфортных условий эксплуатации улично-дорожной сети предусмотрена модернизация наружного освещения  – замена кронштейнов и светильников с  применением энергосберегающих ламп по ул. Маршала Жукова, Комсомольской.

На территории сохранятся часть существующих сооружений и устройств хранения транспорта, за исключением металлических и части капитальных гаражей, расположенных в зоне общего пользования, для формирования рекреационной зоны.

Для обеспечения беспрепятственного дорожного движения и обустройства общественных зон проектируется создание наземных парковочных мест вблизи объектов социально-культурного назначения.

Хранение автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки планируется на собственных приусадебных участках.

Количество парковочных мест вблизи проектируемой жилой многоквартирной застройки планируется исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок и норм обеспеченности парковочными местами по Региональным нормативам.

Автобусное и маршрутное сообщение осуществляется по ул. Маршала Жукова, ул. Комсомольская. В рамках реализации комплексной программы планируется продлить автобусное сообщение по ул. Богдана Хмельницкого до лыжной базы «Снежинка» с формированием дополнительных остановочных комплексов для соблюдения нормативного радиуса доступности в 500 м.

### Глава 3. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Прогнозируя увеличение рождаемости, а также в целях снижения уровня миграции молодого поколения в другие муниципалитеты, в городе Ирбите были определены перспективные микрорайоны  для комплексного освоения территории социальной инфраструктурой.

Одним из таких является микрорайон «Комсомольский» города Ирбита, где запланировано строительство объектов социальной инфраструктуры.

Потребность населения микрорайона «Комсомольский» в детских дошкольных учреждениях составляет – 326 мест, что частично обеспечивается существующим МАДОУ «Детский сад № 27» на 260 мест. Обеспечение 66  местами предусматривается строящимся детским садом № 29 на 270 мест (ул. Маршала Жукова, 33-а). Путем реализации инвестиционного проекта по строительству детского сада будет удовлетворен спроса на услуги дошкольного образования детей от 1,5 до 3 лет в объеме 100%.

Также на территории города Ирбита сохраняется двухсменный режим работы в нескольких общеобразовательных организациях, в связи с чем потребность в школах составляет – 543 места. Дефицит мест обеспечивается двухсменным режимом работы школ, расположенных в других районах города. Учитывая, что в микрорайоне «Комсомольский» отсутствуют школы, то для обеспечения потребности жителей, а также его развития проектируется школа на 550 мест по улице Маршала Жукова, 33.

На территории индивидуальной жилой застройки существует также потребность в предприятиях общественного питания и торговли, в том числе аптек, поэтому проектом планировки территория микрорайона предусматривается  строительство общественно-торгового центра (100 кв.м торговой площади) по ул. Бирюкова, 2.

Прочие предприятия торговли и общественного питания, предприятия бытовых услуг, отделения банков возможно будет разместить на первых этажах проектируемой секционной застройки.

В целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения населения микрорайона «Комсомольский» к занятиям физической культурой и спортом, учитывая, что в зоне доступности находится лишь один спортивный объект – лыжная база «Снежинка», комплексной программой предусматривается развитие инфраструктуры сферы  физической культуры и спорта на данной территории.

В рамках реализации комплексной программы в сфере физической культуры и спорта предусмотрены мероприятия:

1) развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство современных малобюджетных многофункциональных спортивных объектов шаговой доступности;

2) строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (Центр единоборств) по ул. Комсомольской, 63, рядом с остановкой общественного транспорта «Богдана Хмельницкого».

Строительство социально-значимых объектов  позволит завершить комплекс  освоения данной территории города Ирбита.

### Глава 4. РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство - одна из отраслей, во многом определяющая решение социальных и экономических задач развития всей экономики города Ирбита.

Общая площадь жилищного фонда ГО город Ирбит по состоянию на 1 января 2022 года составила 823,2 тыс. кв. метров, обеспеченность жильем на одного человека – 22,8 кв. метров.

Перспективным направлением развития в микрорайоне «Комсомольский» является строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

На территории микрорайона запланировано размещение новой индивидуальной жилой застройки в пределах ранее выделенного земельного участка и среднеэтажной застройки социального и массового типа комфортности.

Проектом планировки территории предусматривается размещение многоквартирной жилой застройки по ул. Маршала Жукова (№ 7, № 11, № 14 (2 корпуса), № 15 (строится 2 корпуса на 140 кв.),  и № 17а (секция)).

После реализации проектов строительства численность населения                на территории микрорайона планируется достичь - 6 528 человек, жилищный фонд составит – 147,053 тыс. кв.м., количество многоквартирных домов – 26 ед., количество индивидуальных жилых домов – 274 ед.

В рамках реализации комплексной программы по данному направлению запланирована реализация инвестиционных проектов по новому жилищному строительству.

### Глава 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В целях повышения уровня благоустройства и комфорта городской среды, для улучшения условий проживания населения на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области значительное внимание уделяется вопросам формирования современной городской среды. Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

В рамках реализации комплексной программы по данному направлению предусмотрено внедрение новых федеральных стандартов благоустройства общественных городских пространств и дворовых территорий, с учетом создания индивидуального облика микрорайону «Комсомольский», избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды.

В рамках комплексной программы планируется реализация:

1) проектов комплексного благоустройства дворовых территорий;

2) проектов комплексного благоустройства общественных территорий.

Запланировано в рамках реализации комплексной программы произвести комплексное благоустройство дворовой территории по ул. Комсомольская, 76, на  дворовой территории многоквартирных домов № 6, 8, 10, 12 по ул. Маршала Жукова планируется выполнить устройство универсальной спортивной площадки, на дворовой территории многоквартирных домов № 17, 23, 19 по улице Маршала Жукова установить футбольные ворота.

В рамках реализации проектов комплексного благоустройства общественных территорий запланировано благоустройство сквера по ул. Комсомольская, 67.

На участке по адресу ул. Комсомольская, 67 между улицами Комсомольской и Маршала Жукова ведется работа по созданию дополнительной рекреационной зоны – с устройством дорожек, малых архитектурных форм, освещением и  озеленением.

Реализация названных проектов предусмотрена в муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области на 2018 - 2027 годы», утвержденной постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 29.09.2017 № 1738 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области на 2018 - 2027 годы».

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МИКРОРАЙОНА «КОМСОМОЛЬСКИЙ» В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ИРБИТ» СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ДО 2027 ГОДА»

Цель комплексной программы - создание новых элементов жилой застройки и социальной инфраструктуры для обеспечения удовлетворения  потребностей жителей микрорайона «Комсомольский» в благоприятной среде для повседневной жизнедеятельности.

Основные задачи комплексной программы:

1) повышение эффективности и обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса;

2) развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3) создание условий для доступного и качественного образования;

4) создание условий для развития массовых форм физической культуры и спорта, усиления их профилактической, оздоровительной, воспитательной направленности для сохранения и укрепления здоровья детей, подростков и молодежи, организации активного отдыха населения;

5) сокращение аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан;

6) повышение уровня благоустройства и комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения.

Целевые показатели реализации комплексной программы приведены в приложении № 1 к комплексной программе.

## Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МИКРОРАЙОНА «КОМСОМОЛЬСКИЙ» В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ИРБИТ» СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ДО 2027 ГОДА»

План мероприятий по выполнению программы приведен в приложении № 2 к комплексной программе.

В рамках реализации комплексной программы предполагается осуществить комплекс скоординированных по времени мероприятий по следующим направлениям:

1) развитие жилищно-коммунального хозяйства;

2) развитие транспортной инфраструктуры;

3) развитие социальной инфраструктуры;

4) развитие жилищного строительства;

5) благоустройство общественных и дворовых территорий.

Мероприятия по развитию жилищного строительства, строительству объектов инженерных сетей и сооружений, по содержанию, ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, формированию современной городской среды, строительству общеобразовательных и дошкольных организаций реализуются в рамках полномочий органов местного самоуправления Городского округа «город Ирбит» Свердловской области. Исполнитель - администрация Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.

## Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ МИКРОРАЙОНА «КОМСОМОЛЬСКИЙ» В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ИРБИТ» СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ДО 2027 ГОДА»

Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий комплексной программы, составляет всего - 2 398 426,08 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 1 094 552,19 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 232 043,02 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 71 830,87 тыс. рублей.

Общий объем средств по годам реализации комплексной программы составляет:

2023 год – 651 344,20 тыс. рублей;

2024 год – 365 565,78 тыс. рублей;

2025 год – 321 000,00 тыс. рублей;

2026 год (прогнозный объем)- 275 000,00 тыс. рублей;

2027 год (прогнозный объем) – 785 516,10 тыс. рублей;

Комплексная программа не является расходным обязательством администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.

Мероприятия комплексной программы реализуются за счет средств областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников.

Мероприятия за счет средств областного бюджета реализуются в рамках государственных программ Свердловской области:

1) «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 №28-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года»»;

2) «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2027 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2027 года»»;

3) «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2027 годы», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2027 годы»».

Участниками и исполнителями мероприятий комплексной программы являются администрация Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, Управление  образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области и Управление культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.

В период 2023 - 2027 годов органам местного самоуправления Городского округа «город Ирбит» Свердловской области необходимо направлять заявки в исполнительные органы государственной власти Свердловской области для участия в отборе на право получения субсидий из средств областного бюджета для реализации мероприятий в рамках указанных государственных программ Свердловской области.

Мероприятия за счет средств местного бюджета реализуются в рамках муниципальных программ Городского округа «город Ирбит» Свердловской области:

1) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 13.11.2019 № 1739-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года»»;

2) «Развитие транспортного комплекса Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 13.11.2019 № 1738-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года»»;

3) «Развитие системы образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 13.11.2019          №1740-ПА «Об утверждении муниципальной программы ««Развитие системы образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года»»;

4) «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 13.11.2019 № 1728-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года»»;

5) «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 13.11.2019 № 1736-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года»»;

6) «Формирование современной городской среды Городского округа «город Ирбит» Свердловской области на 2018-2027 годы», утвержденной постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 29.09.2017 № 1738 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Городского округа «город Ирбит» Свердловской области на 2018-2027 годы»».

Исполнители мероприятий комплексной программы определяются путем размещения государственных и муниципальных заказов способами, установленными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также иными способами, установленными законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

Привлечение средств внебюджетных источников осуществляется путем планирования средств физических и юридических лиц на реализацию мероприятий комплексной программы и подтверждается предложениями потенциальных инвесторов.

## Приложение № 1

к комплексной программе

«Развитие микрорайона «Комсомольский» в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» до 2027 года»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МИКРОРАЙОНА «КОМСОМОЛЬСКИЙ» В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ИРБИТ» СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ДО 2027 ГОДА

| Номер строки | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации комплексной программы - 2022 год) | Источник значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Направление 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |
| 2. | Целевой показатель 1. Ввод дополнительных мощностей инженерных сетей (нарастающим итогом) | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Постановление администрации Муниципального образования город Ирбит от 13.11.2019 № 1739-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года» (далее - Постановление администрации Муниципального образования город Ирбит от 13.11.2019 № 1739-ПА) |
| 3. | Направление 2 «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| 4. | Целевой показатель 2. Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года» (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП), постановление администрации Муниципального образования город Ирбит от 13.11.2019 № 1738-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года» (далее - постановление администрации Муниципального образования город Ирбит от 13.11.2019 №1738-ПА) |
| 5. | Целевой показатель 3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт в мкр. Комсомольский | км | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | Постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП, постановление администрации Муниципального образования город Ирбит от 13.11.2019 №1738-ПА |
| 6. | Целевой показатель 4. Общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения в мкр. Комсомольский, на которых выполнен ремонт | тыс. кв. метров | 7,013 | 11,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП, постановление администрации Муниципального образования город Ирбит от 13.11.2019 №1738-ПА |
| 7. | Целевой показатель 5. Объем потребления электроэнергии при организации освещения городских улиц | тыс. кВт.ч | 800,0 | 1550,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1556,0 | Постановление администрации Муниципального образования город Ирбит от 13.11.2019 № 1739-ПА |
| 8. | Направление 3 «Развитие социальной инфраструктуры» |
| 9. | Целевой показатель 6. Ввод мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Единиц | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление администрации Муниципального образования город Ирбит от 13.11.2019 № 1740-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года» (далее - постановление администрации Муниципального образования город Ирбит от 13.11.2019 №1740-ПА) |
| 10. | Целевой показатель 7. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 92,0 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,5 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 |
| 11. | Целевой показатель 8. Ввод мест в муниципальных общеобразовательных организациях (нарастающим итогом) | единиц | 200 | 220 | 220 | 220 | 770 | 180 | постановление администрации Муниципального образования город Ирбит от 13.11.2019 №1740-ПА |
| 12. | Целевой показатель 9. Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области | % | 55,2 | 57,9 | 60,9 | 70,0 | 70,5 | 52,9 | Постановление администрации Муниципального образования город Ирбит от 13.11.2019 № 1728-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года» |
| 13. | Целевой показатель 10. Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей | кв.м. | 1650,0 | 1651,0 | 1652,0 | 1653,0 | 1654,0 | 1649,0 | Постановление администрации Городского округа « город Ирбит» Свердловской области от 13.11.2019 № 1728-ПА «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Городского округа «город Ирбит» Свердловской области на 2023-2025 годы» |
| 14. | Направление 4 «Развитие жилищного строительства» |
| 15. | Целевой показатель 11. Годовой объем ввода жилья в мкр. «Комсомольский» | тыс. кв. м общей площади | 5,9 | 3,5 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,35 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 |
| 16. | Направление 5 «Благоустройство общественных и дворовых территорий» |
| 17. | Целевой показатель 12. Количество дворовых территорий в мкр. «Комсомольский», в которых реализованы проекты комплексного благоустройства (нарастающим итогом) | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2027 годы» (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП), постановление администрации Муниципального образования город Ирбит от 29.09.2017 № 1738 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области на 2018 - 2027 годы» (далее - постановление администрации Муниципального образования город Ирбит от 29.09.2017 №1738) |
| 18. | Целевой показатель 13. Количество общественных территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства (нарастающим итогом) | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП, постановление администрации Муниципального образования город Ирбит от 29.09.2017 №1738 |

|  |  |  |  |  | Приложение № 2 к комплексной программе «Развитие микрорайона «Комсомольский» в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» до 2027 года» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ |
| по выполнению комплексной программы «Развитие микрорайона «Комсомольский» в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» до 2027 года |
| Номер строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) | Номер целевого показателя, на достижение которого направлены мероприятия |
|  |  | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 год (прогнозно) | 2027 год (прогнозно) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Всего по комплексной программе в том числе: | 2 398 426,08 | 651 344,20 | 365 565,78 | 321 000,00 | 275 000,00 | 785 516,10 |  |
| 2 | областной бюджет | 1 094 552,19 | 29 907,70 | 300 680,00 | 300 000,00 | 0,00 | 463 964,49 |  |
| 3 | местный бюджет | 1 232 043,02 | 619 605,63 | 64 885,78 | 21 000,00 | 275 000,00 | 251 551,61 |  |
| 4 | внебюджетные источники | 71 830,87 | 1 830,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |  |
| 5 | Направление 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |
| 6 | Всего по направлению 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в том числе: | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
| 7 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | местный бюджет | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
| 9 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Всего по направлению 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (по заказчику - администрация ГО город Ирбит) в том числе: | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 |
| 11 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | местный бюджет | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
| 13 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | Мероприятие 1. Строительство инженерных сетей и объектов, всего из них: | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 |
| 15 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | местный бюджет | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
| 17 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | Мероприятие 2. Разработка проектно-сметной документации, всего из них: | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 19 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | местный бюджет | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | Направление 2 «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| 23 | Всего по направлению 2 «Развитие транспортной инфраструктуры» в том числе: | 428 768,84 | 12 168,84 | 21 600,00 | 15 000,00 | 220 000,00 | 160 000,00 |  |
| 24 | областной бюджет | 7 950,40 | 7 950,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | местный бюджет | 420 818,44 | 4 218,44 | 21 600,00 | 15 000,00 | 220 000,00 | 160 000,00 |  |
| 26 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | Всего по направлению 2 «Развитие транспортной инфраструктуры» (по заказчику - администрация ГО город Ирбит) в том числе: | 428 768,84 | 12 168,84 | 21 600,00 | 15 000,00 | 220 000,00 | 160 000,00 | 2,3,4,5 |
| 28 | областной бюджет | 7 950,40 | 7 950,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | местный бюджет | 420 818,44 | 4 218,44 | 21 600,00 | 15 000,00 | 220 000,00 | 160 000,00 |  |
| 30 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | Мероприятие 3. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего из них: | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 2 |
| 32 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | местный бюджет | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |  |
| 34 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | Мероприятие 4. Проектирование строительства, реконструкции, капитального ремонта дорог и искусственных дорожных сооружений, всего из них: | 23 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,3 |
| 36 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 | местный бюджет | 23 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | Мероприятие 5. Ремонт дорог и искусственных дорожных сооружений, всего из них: | 21 368,84 | 8 368,84 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 40 | областной бюджет | 7 950,40 | 7 950,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 41 | местный бюджет | 13 418,44 | 418,44 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 43 | Мероприятие 6. Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, всего из них: | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 3 |
| 44 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 45 | местный бюджет | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |  |
| 46 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 47 | Мероприятие 7. Организация освещения улиц в мкр. «Комсомольский», всего из них: | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |
| 48 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 49 | местный бюджет | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 50 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 51 | Направление 3 «Развитие социальной инфраструктуры» |
| 52 | Всего по направлению 3 «Развитие социальной инфраструктуры» в том числе: | 1 509 617,10 | 302 301,00 | 306 800,00 | 300 000,00 | 15 000,00 | 585 516,10 |  |
| 53 | областной бюджет* | 1 079 644,49 | 15 000,00 | 300 680,00 | 300 000,00 | 0,00 | 463 964,49 |  |
| 54 | местный бюджет | 359 972,61 | 287 301,00 | 6 120,00 | 0,00 | 15 000,00 | 51 551,61 |  |
| 55 | внебюджетные источники | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |  |
| 56 | Всего по направлению 3 «Развитие социальной инфраструктуры» (по заказчику - администрация ГО город Ирбит) в том числе: | 972 301,00 | 302 301,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 6,7,9,10 |
| 57 | областной бюджет* | 615 000,00 | 15 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 58 | местный бюджет | 287 301,00 | 287 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 59 | внебюджетные источники | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |  |
| 60 | Всего по направлению 3 «Развитие социальной инфраструктуры» (по заказчику - Управление культуры, физической культуры и спорта ГО город Ирбит) в том числе: | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 |
| 61 | областной бюджет* | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 62 | местный бюджет | 6 120,00 | 0,00 | 6 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 63 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 64 | Всего по направлению 3 «Развитие социальной инфраструктуры» (по заказчику - Управление образованием ГО город Ирбит) в том числе: | 530 516,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 515 516,10 | 8 |
| 65 | областной бюджет* | 463 964,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 964,49 |  |
| 66 | местный бюджет | 66 551,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 51 551,61 |  |
| 67 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 68 | Мероприятие 8. Строительство здания новой школы в мкр. «Комсомольский», в том числе разработка проектно-сметной документации, всего из них: | 530 516,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 515 516,10 | 8 |
| 69 | областной бюджет* | 463 964,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 964,49 |  |
| 70 | местный бюджет | 66 551,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 51 551,61 |  |
| 71 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 72 | Мероприятие 9. Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 270 мест, расположенного по адресу: Свердловская область, город Ирбит, ул. Маршала Жукова, д. 33-а, всего из них: | 287 301,00 | 287 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,7 |
| 73 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 74 | местный бюджет | 287 301,00 | 287 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 75 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 76 | Мероприятие 10. Строительство центра единоборств, всего из них: | 615 000,00 | 15 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 |
| 77 | областной бюджет* | 615 000,00 | 15 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 78 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 79 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 80 | Мероприятие 11. Строительство скейт-парка, всего из них: | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 |
| 81 | областной бюджет* | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 82 | местный бюджет | 6 120,00 | 0,00 | 6 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 83 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 84 | Мероприятие 12. Строительство общественно-торгового центра, всего из них: | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 10 |
| 85 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 86 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 87 | внебюджетные источники | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |  |
| 88 | Направление 4 «Развитие жилищного строительства» |
| 89 | Всего по направлению 4 «Развитие жилищного строительства» в том числе: | 324 765,20 | 324 720,00 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 90 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 91 | местный бюджет | 324 765,20 | 324 720,00 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 92 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 93 | Всего по направлению 4 «Развитие жилищного строительства» (по заказчику - администрация ГО город Ирбит) в том числе: | 324 765,20 | 324 720,00 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 |
| 94 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 95 | местный бюджет | 324 765,20 | 324 720,00 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 96 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 97 | Мероприятие 13. Строительство жилых домов в мкр. Комсомольский, в том числе разработка проектно-сметной документации, всего из них: | 324 765,20 | 324 720,00 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 |
| 98 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 99 | местный бюджет | 324 765,20 | 324 720,00 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 100 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 101 | Направление 5 «Благоустройство общественных и дворовых территорий» |
| 102 | Всего по направлению 5 «Благоустройство общественных и дворовых территорий» в том числе: | 49 274,94 | 12 154,36 | 37 120,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 103 | областной бюджет | 6 957,30 | 6 957,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 104 | местный бюджет | 40 486,77 | 3 366,19 | 37 120,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 105 | внебюджетные источники | 1 830,87 | 1 830,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 106 | Всего по направлению 5 «Благоустройство общественных и дворовых территорий» (по заказчику - администрация ГО город Ирбит) в том числе: | 49 274,94 | 12 154,36 | 37 120,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,13 |
| 107 | областной бюджет | 6 957,30 | 6 957,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 108 | местный бюджет | 40 486,77 | 3 366,19 | 37 120,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 109 | внебюджетные источники | 1 830,87 | 1 830,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 110 | Мероприятие 14. Благоустройство дворовых территорий, всего из них: | 9 154,36 | 9 154,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 |
| 111 | областной бюджет | 6 957,30 | 6 957,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 112 | местный бюджет | 366,19 | 366,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | внебюджетные источники | 1 830,87 | 1 830,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 114 | Мероприятие 15. Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, всего из них: | 40 120,58 | 3 000,00 | 37 120,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 |
| 115 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 116 | местный бюджет | 40 120,58 | 3 000,00 | 37 120,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 117 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

* объем финансирования указан прогнозно, подлежит уточнению по результатам проведенных отборов