**Выполнение Региональной программы капитального ремонта на территории муниципального образования город Ирбит в 2018 году**

* Подрядная организация ООО «Гранд»;
* Строительный контроль ООО «Стройкомп»;
* Договор от 20.11.2017г. №437/СМР-18 на пять МКД;
* Сроки выполнения работ с 20.11.2017г. по 27.12.2018г;
* Общая площадь пяти МКД – 5601,3 м2.

 **Общий процент выполнения ремонтных работ 100%**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес |
| 1 | ул. М.Гвардии, д. 1 |
| 2 | ул. М.Гвардии, д. 2 |
| 3 | ул. М.Гвардии, д. 3 |
| 4 | ул. М.Гвардии, д. 4 |
| 5 | ул. Первомайская, д.13 |

 Программа капитального ремонта 2018 года реализована. Ремонтные работы выполнены на сумму 19 354 987 рублей. Многоквартирные дома переданы в управление управляющим компаниям.

 Активизировна информационно-разъяснительная работа среди населения по вопросу оплаты взносов на капитальный ремонт и ответственности за несвоевременную оплату взносов за капитальный ремонт.