Отчет

о проведении капитального ремонта в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на территории Муниципального образования город Ирбит в 2017 году

на 25.10.2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Кровля, % | Фасад, % | Отопление, % | Электрика, % | Отмостка, % | ИТОГО % выполнения |
| 1 | ул. Володарского, д. 10 | нет | 100 | 100 | 95 | 100 | **99** |
| 2 | ул. Карла Маркса, д. 27 | 100 | нет | нет | 100 | 100 | **100** |
| 3 | ул. Карла Маркса, д. 39Б | 95 | 95 | нет | 95 | 100 | **97** |
| 4 | ул. Карла Маркса, д. 41 | 20 | нет | нет | 15 | 100 | **45** |
| 5 | ул. Карла Маркса, д.46 | 95 | нет | перенесли | перенесли | 100 | **98** |
| 6 | ул. Кирова, д. 40 | 100 | нет | нет | 100 | 100 | **100** |
| 7 | ул. Красноармейская, д.9Б | Ведется работа по искл. дома из программы капремонта МКД | | | | | |
| 8 | ул. Первомайская, д. 6 | 50 | 95 | нет | 0 | 100 | **62** |
| 9 | пер. Садовый, д. 6 | 0 | нет | нет | перенесли | 100 | **50** |
| 10 | ул. Советская, д. 99 | 20 | 95 | нет | перенесли | 95 | **70** |
| 11 | ул. Советская, д.101 | нет | 95 | 100 | перенесли | 100 | **98** |
| 12 | ул. Советская, д.105 | 100 | 100 | нет | 0 | 100 | **100** |
| 13 | ул. Советская, д. 83 | 100 | 100 | нет | 100 | 100 | **100** |
| 14 | ул. Советская, д. 85 | 100 | 100 | нет | 20 | 100 | **80** |
| 15 | ул. Советская, д. 87 | 70 | 100 | нет | 95 | 100 | **92** |
| 16 | ул. Советская, д. 89 | 0 | 100 | нет | 100 | 100 | **75** |
| 17 | ул. Советская, д. 91 | 0 | 95 | нет | 0 | 95 | **48** |
| 18 | ул. Советская, д. 103 | 95 | 95 | нет | 95 | 100 | **96** |
| 19 | ул. Советская, д. 107 | 95 | 100 | нет | 100 | 100 | **99** |
| 20 | ул. Советская, д. 109 | 75 | 95 | нет | 0 | 95 | **67** |
| 21 | ул. Советская, д. 113 | 60 | 95 | нет | 60 | 100 | **79** |
| 22 | ул. Советская, д. 117 | 100 | 100 | нет | 40 | 100 | **85** |
|  | Итого | **67** | **98** | **100** | **59** | **99** | **85** |