|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

ПЛАН

ремонта автомобильных дорог

на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

на 2021 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование дорог | Площадь ремонта, тыс. кв. м | Сроки выполнения |
| 1 | 2 | 3 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Александра Матросова | 3,000 | по 01.07.2021 года |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Свободы | 11,0694 | по 31.12.2021 года |
| Промышленная (от ул. К. Маркса до ул. Заводская) | 1,080 | по 01.09.2021 года |
| Дорожная (от ул. Пролетарская до ул. Высоковольтная) | 2,945 | по 01.09.2021 года |
| Максима Горького | 6,833 | по 01.09.2021 года |
| Проезд к детскому саду № 20 | 1,900 | по 01.09.2021 года |
| 50 лет Октября (от ул. Советская до ул. Пролетарская) | 7,114 | по 01.09.2021 года |
| Комсомольская | 13,869 | по 01.09.2021 года |
| Ямочный ремонт  (в соответствии технологической картой-приложение№1) | 5,110 | по 01.09.2021 года |
| ИТОГО: | 52,9204 |  |

ПЛАН

ремонта тротуаров и установке ограждений

на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

на 2021 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование дорог | Площадь ремонта, тыс. кв. м | Сроки выполнения |
| 1 | 2 | 3 |
| Ремонт площадки и тротуара по ул Советская (от ул. 50 лет Октября до № 39 | 2,019 | по 01.09.2020 года |
| ул. Советская (от ул. Декабристов до ул. Мальгина) | 1,030 | по 01.09.2020 года |
| ул. Дорожная (от ул. Высоковольтная до пос. Кирпичный) | 0,684 | по 01.09.2020 года |
| ул. Пролетарская (от ул. Мальгина до ул. Азева) | 1,260 | по 01.09.2020 года |
| Установка металлических пешеходных ограждений (ул. Пролетарская ул. Красноармейская – ул. Революции, ул. Мальгина – ул. Первомайская, ул. М.Сибиряка, ул. Кирова- ул. Революции) | Протяженностью 1,020 | по 01.09.2020 года |
| Установка дорожного ограждения по ул. Белинского | Протяженностью 0,084 | по 01.09.2020 года |
| ИТОГО: | Площадь 4,993, Протяженность 2,280 |  |

ПЛАН

ремонта мостов

на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

на 2021 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование дорог | Протяженность ремонта, м | Сроки выполнения |
| 1 | 2 | 3 |
| Капитальный ремонт железобетонного моста по улице Кирова в направлении город Туринск на территории Муниципального образования город Ирбит | 615,79 | по 25.12.2020 года |
| ИТОГО: | 615,79 |  |

Приложение № 1

**Технологическая карта**

(перечень ремонтируемых объектов)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Площадь ремонтируемого участка, м2 |
| 1 | **ул. Логинова** | **2230,0** |
|  | уч-к от ул. Горького до здания №40 | 350,0 |
|  | уч-к от ул. Комсомольской до ул. Щорса | 1880,0 (а/укладчиком) |
| 2 | **ул. Кирова** | **450,0** |
|  | уч-к от стелы г. Ирбит до ул. Революции | 400,0(350,0-а/укладчиком) |
|  | уч-к от ул. Калинина до ул. Азева | 50,0 |
| 3 | **ул. Мальгина** | **80,0** |
|  | уч-к от ул. Пролетарской до ул.Р.Люксембург | 60,0 |
|  | уч-к от ул. Советская до ул. К.Маркса | 20,0 |
| 4 | **ул. Ленина** | **350,0** |
| 5 | **ул. Подгорная** | **80,0** |
|  | уч-к от ул.А.Матросова до ул. Стекольного з-да | 80,0 |
| 6 | **ул. Дорожная** | **150,0** |
| 7 | **ул. Заводская** | **50,0** |
| 8 | **ул. Азева** | **180,0** |
|  | уч-к от ул.Привокзальная до ж/б моста | 150,0 |
|  | Проезжая часть ж/б моста через р.Ница | 30,0 |
| 9 | **ул. Привокзальная** | **20,0** |
| 10 | **ул. Высоковольтная** | **50,0** |
| 11 | **ул. Декабристов** | **30,0** |
|  | уч-к от ул. Советская до ул. Первомайская | 30,0 |
| 12 | **ул. Елизарьевых** | **100,0** |
| 13 | **ул. Революции** | **50,0** |
|  | уч-к от ул. Пролетарской до ул.К.Маркса | 50,0 |
| 14 | **ул. Семилетки** | **50,0** |
|  | уч-к от а.д.К-И-Т-Т до разворотного кольца | 50,0 |
| 15 | **ул. Первомайская** | **450,0** |
|  | уч-к от ул.Елизарьевых до ул.Свобода | 350,0(устранение колеи) |
| 16 | **ул. Р.Люксембург** | **200,0** |
| 17 | **ул. Коммуны** | **50,0** |
| 18 | **ул. Щорса** | **270,0** |
|  | от ул. Советской до ул. А. Матросова | 70,0 |
| 19 | **ул. Маршала Жукова** | **70,0** |
| 20 | **ул. Свердлова** | **200,0** |
|  |  |  |
|  | Всего ям. Рем. | 2880,0 |
|  | Всего под а/укладчик | 2230,0 |
|  | **ИТОГО:** | **5110,0** |